**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУНАШАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

от «21» декабря 2022г. № 61

О принятии муниципальной программы
Кунашакского сельского поселения «Энергосбережение на территории
Кунашакского сельского поселения на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов»»

В связи с закрытием муниципальной программы Кунашакского сельского поселения «Энергосбережение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», на основании Федерального закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

**Совет депутатов Кунашакского сельского поселения**

**РЕШАЕТ:**

1. Принять новую муниципальную программу Кунашакского

сельского поселения «Энергосбережение на территории Кунашакского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», (Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянные

комиссии Совета депутатов Кунашакского сельского поселения по бюджету, налогам и предпринимательству, по строительству, ЖКХ, благоустройству, экологии и природоохранным мероприятиям.

 .

Председатель Совета депутатов
Кунашакского сельского поселения: В.Ф. Хакимов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Кунашакского сельского поселения
на 2023 год и плановые периоды
2024 и 2025 гг.» от «21» декабря 2022г. № 61

            **Муниципальная   программа**

«Энергосбережение на территории Кунашакского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы»

Паспорт программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | «Энергосбережение» Кунашакского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  |
| 2. | Основание для разработки программы | - Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;  Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| 3. | Основные разработчики программы | Администрация Кунашакского сельского поселения |
| 4. | Муниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий программы | Администрация Кунашакского сельского поселения |
| 5. | Цели программы | Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов Администрацией Кунашакского сельского поселения за счет снижения установленной мощности светильников уличного освещения и энергопотребления организации, завершение переводов светильников уличного освещения типа РКУ с лампами ДРЛ-250 на энергосберегающие светодиодные светильники, улучшение уличного освещения во вновь образованных улицах с.Кунашак. |
| 6. | Задачи программы | - завершение замены светильников с лампами ДРЛ-250 на светодиодные светильники мощностью 60 Вт;- проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;-обеспечение учета потребляемых энергетических ресурсов;-замена светильников уличного освещения типа РКУ с светодиодными лампами на светодиодные светильники мощностью 40 Вт в д.Канзафарова, п.Маяк и д.Борисовка;- установка новых светодиодных светильников мощностью 60 Вт на вновь образованных улицах в 4, 5 и 6 микрорайонах р.ц. села Кунашак.  |
| 7. | Сроки реализации программы | 2023 - 2025 годы |
| 8. | Объемы и источники финансирования программы | Всего по программе 340 000 руб., в том числе по годам:2023 год- 140 000 руб.;2024 год-  100 000 руб.;2025 год-  100 000 руб.  |
| 9. | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - перевод уличного освещения на светодиодные светильники;-снижение затрат местного бюджета на оплату энергетических ресурсов;- переход на приборный учет при расчетах с организациями коммунального комплекса;- освещение вновь образованных улиц в 4, 5 и 6 мкр. р.ц. села Кунашак. |
| 10 | Контроль за выполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Советом депутатов и Администрацией Кунашакского сельского поселения.  |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения**

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных, муниципальных и межмуниципальных целевых программ энергосбережения, а также иных целевых программ при соблюдений требований законодательства и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов в части:

- применения энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;
- проведения энергетических обследований;
- составления и ведения энергетических паспортов;
- соблюдения нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов. При этом установленные нормативы затрат топлива и энергии для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий не могут быть выше соответствующих нормативов затрат топлива и энергии для органов государственной власти.

В результате реализации Программы темпы роста доли затрат на приобретение энергии значительно замедлятся. Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;
- дерегулированием рынков энергоносителей;

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Кунашакского сельского поселения.

**2. Цели и задачи Программы**

Основной целью Программы является повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов, а также перевод экономики на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в секторах экономики Кунашакского сельского поселения;

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов Кунашакского сельского поселения;

3. Проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов на всех объектах, подлежащих обязательному энергетическому обследованию;

4. Обеспечение учета всего объема производимых и потребляемых энергетических ресурсов.

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

Данная программа рассчитана на 2023-2025 годы.

Необходимо выделить следующие направления по реализации мероприятий Программы:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности при уличном освещении;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Затраты на реализацию программных мероприятий рассчитываются, исходя из усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий. Стоимость выполнения работ будет уточняться по результатам энергетических обследований объектов, входящих в Программу и предложенных мероприятий определенных исходя из натурных измерений.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования программных мероприятий по повышению энергоэффективности на период 2023-2025 годы составит 340 000 руб., в том числе  по годам:

- 2023 год – 140 000 руб.;

- 2024 год – 100 000 руб.;

- 2025 год – 100 000 руб.;

Оценки расходов подлежат уточнению (по годам) в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и решениями нормативных документов по формированию системы бюджетных стимулов для запуска механизмов программы.

**5. Контроль за ходом ее исполнением программы**

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задач Программы.

При реализации программных мероприятий в администрации сельского поселения, назначенное ответственное лицо организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Контроль за использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий программы осуществляют постоянная комиссия по бюджету, налогам и предпринимательству Совета депутатов Кунашакского сельского поселения.

Глава Кунашакского сельского поселения Р.М. Нуриев