**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУНАШАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

27.12.2019г. № 55

О принятии муниципальной программы  
«Энергосбережение на территории  
Кунашакского сельского поселения на 2020 год   
и плановый период 2021 и 2022 годов»»

В связи с закрытием муниципальной программы Кунашакского сельского поселения «Энергосбережение» 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, на основании Федерального закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

**Совет депутатов Кунашакского сельского поселения**

**РЕШИЛ:**

1. Принять новую муниципальную программу Кунашакского

сельского поселения «Энергосбережение на территории

Кунашакского сельского поселения на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов», (Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

3. Настоящее решение обнародовать на информационных стендах,

расположенных на территории Кунашакского сельского

поселения.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на

постоянную комиссию по бюджету, налогам и

предпринимательству Совета депутатов Кунашакского сельского

поселения.

Председатель Совета депутатов  
Кунашакского сельского поселения: Ю.А. Хусаинова

Приложение № 1  
к решению Совета депутатов  
Кунашакского сельского поселения

«О принятии муниципальной программы

«Энергосбережение на территории Кунашакского

сельского поселения на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 годов»»

от 27.12.2019г. № 55

**Муниципальная   программа**

«Энергосбережение на территории Кунашакского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Паспорт программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование  программы | «Энергосбережение Кунашакского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2. | Основание для разработки программы | - Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;  Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| 3. | Основные разработчики программы | Администрация Кунашакского сельского поселения |
| 4. | Муниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий программы | Администрация Кунашакского сельского поселения |
| 5. | Цели программы | Основными целями Программы являются  повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов Администрацией Кунашакского сельского поселения за счет снижения установленной мощности светильников уличного освещения и энергопотребления организации, завершение переводов светильников уличного освещения типа РКУ с лампами ДРЛ-250 на энергосберегающие светодиодные светильники, улучшение уличного освещения во вновь образованных улицах с.Кунашак. |
| 6. | Задачи программы | - завершение замены светильников с лампами ДРЛ-250 на светодиодные светильники мощностью 60 Вт;  - проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;  -обеспечение учета потребляемых энергетических ресурсов;  -замена светильников уличного освещения типа РКУ с светодиодными лампами на светодиодные светильники мощностью 40 Вт в д.Канзафарова, п.Маяк и д.Борисовка;  - установка новых светодиодных светильников мощностью 60 Вт на вновь образованных улицах  в 4, 5 и 6 микрорайонах р.ц. села Кунашак. |
| 7. | Сроки реализации программы | 2020 - 2022 годы |
| 8. | Объемы и источники финансирования программы | Всего по программе 1 800 000руб., в том числе по годам:  2020 год- 600 000руб;  2021 год-  400 000руб.;  2022 год-  800 000руб; |
| 9. | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - перевод уличного освещения на светодиодные светильники;  -снижение затрат местного бюджета на оплату энергетических ресурсов;  - переход на приборный учет при расчетах с организациями коммунального комплекса;  - освещение вновь образованных улиц в 4, 5 и 6 мкр. р.ц. села Кунашак. |
| 10 | Контроль за выполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Советом депутатов и Администрацией Кунашакского сельского поселения. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения**

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных, муниципальных и межмуниципальных целевых программ энергосбережения, а также иных целевых программ при соблюдений требований законодательства и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов в части:

- применения энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;  
- проведения энергетических обследований;  
- составления и ведения энергетических паспортов;  
- соблюдения нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов. При этом установленные нормативы затрат топлива и энергии для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий не могут быть выше соответствующих нормативов затрат топлива и энергии для органов государственной власти.

В результате реализации Программы темпы роста доли затрат на приобретение энергии значительно замедлятся. Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;  
- дерегулированием рынков энергоносителей;

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Кунашакского сельского поселения.

**2. Цели и задачи Программы**

Основной целью Программы является повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов, а также перевод экономики  на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в секторах экономики Кунашакского сельского поселения;

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов Кунашакского сельского поселения;

3. Проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов на всех объектах, подлежащих обязательному энергетическому обследованию;

4. Обеспечение учета всего объема производимых и потребляемых энергетических ресурсов.

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

Данная программа рассчитана на 2020-2023 годы.

Необходимо выделить следующие направления по реализации мероприятий Программы:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности при уличном освещении;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Затраты на реализацию программных мероприятий рассчитываются, исходя из усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий. Стоимость выполнения работ будет уточняться по результатам энергетических обследований объектов, входящих в Программу, и предложенных мероприятий определенных исходя из натурных измерений.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования программных мероприятий по повышению энергоэффективности на период 2020-2022 годы составит 1 800 000 руб., в том числе  по годам:

- 2020 год – 600 000 руб.;

- 2021 год – 400 000 руб.;

- 2022 год – 800 000 руб.;

Оценки расходов подлежат уточнению (по годам) в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и решениями нормативных документов по формированию системы бюджетных стимулов для запуска механизмов программы.

**5. Контроль за ходом ее исполнением программы**

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задач Программы.

При реализации программных мероприятий в администрации сельского поселения, назначенное ответственное лицо организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Контроль за использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий программы осуществляют постоянная комиссия по бюджету, налогам и предпринимательству Совета депутатов Кунашакского сельского поселения.

Глава Кунашакского сельского поселения А.М. Ибрагимов